TRAE（字节 AI IDE）全栈开发详细步骤提示词

项目背景与目标

请基于以下需求，在 TRAE 中完成 ** 肿瘤患者血常规监测工具（内部测试版）** 的全栈开发，最终一键生成微信小程序代码包并发布体验版。

- 核心功能：登录 / 注册、患者档案管理、血常规报告上传 / OCR 识别、异常解读、指标趋势图、骨髓抑制分级速查、监测提醒设置

- 技术对接：集成阿里云 OCR API 实现血常规报告识别

- 扩展性要求：预留 PC 端扩展能力，数据结构与 PRD V1.2 完全一致

- 使用范围：内部小范围测试，不对外公线上线

开发阶段与详细步骤

第一阶段：项目初始化与框架搭建（1 天内完成）

任务 1：创建项目并选择模板

- 打开 TRAE，点击「新建项目」，选择 **「微信小程序」作为目标平台，同时勾选「支持 H5/PC 自适应」**（预留跨端扩展）

- 在模板中心搜索「健康工具」「数据监测」，选择一个最接近的模板（如「健康数据记录助手」）作为基础，点击「使用模板」创建项目

- 将项目命名为「愈见・血常规监测助手」，填写项目描述：「肿瘤患者化疗 / 免疫后血常规监测工具，内部测试使用」

任务 2：让 AI 生成项目基础框架

- 打开 TRAE 的 AI 助手，输入以下提示词：

请帮我生成「肿瘤患者血常规监测工具」的项目基础框架，包括：

  - 前端页面路由结构（8 个核心页面：登录 / 注册、患者档案、病历夹列表、报告上传 / 识别、报告详情、指标趋势图、分级速查、提醒设置）

  - 后端服务目录结构（API 路由、业务逻辑、数据模型、中间件）

  - 统一的 API 返回格式（JSON，包含 code、message、data、timestamp）

  - 全局组件（免责声明组件、顶部导航栏、底部操作栏）请直接生成可运行的代码框架，并说明每个文件的作用。

- AI 生成后，检查框架是否完整，将全局免责声明组件添加到所有需要的页面（登录页、报告详情页、分级速查页）。

第二阶段：数据模型设计（1 天内完成）

任务 1：创建核心数据表

在 TRAE 的「数据库设计」模块中，严格按照以下结构创建 6 张核心数据表，预留所有扩展字段：

| 表名 | 字段名 | 字段类型 | 说明 | 索引 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| user（用户表） | user_id | VARCHAR(64) | 用户唯一标识（UUID） | 主键 |  |
|  | phone | VARCHAR(11) | 手机号 | 唯一索引 |  |
|  | password | VARCHAR(255) | 加密密码（BCrypt） |  |  |
|  | nickname | VARCHAR(50) | 昵称（预留） |  |  |
|  | avatar | VARCHAR(255) | 头像（预留） |  |  |
|  | wechat_openid | VARCHAR(64) | 微信 OpenID（预留） |  |  |
|  | create_time | DATETIME | 创建时间 |  |  |
|  | update_time | DATETIME | 更新时间 |  |  |
|  | is_deleted | TINYINT | 软删除标记（0/1） |  |  |
| patient（患者表） | patient_id | VARCHAR(64) | 患者唯一标识（UUID） | 主键 |  |
|  | user_id | VARCHAR(64) | 关联用户 ID | 外键 |  |
|  | name | VARCHAR(50) | 患者姓名 |  |  |
|  | gender | VARCHAR(10) | 性别（预留） |  |  |
|  | birthday | DATE | 出生年月（预留） |  |  |
|  | tumor_type | VARCHAR(50) | 肿瘤类型（预留） |  |  |
|  | treatment_plan | VARCHAR(100) | 治疗方案（预留） |  |  |
|  | chemotherapy_cycles | INT | 当前化疗周期数（新增） |  |  |
|  | last_chemo_end_date | DATE | 当次化疗结束时间（新增） |  |  |
|  | create_time | DATETIME | 创建时间 |  |  |
|  | update_time | DATETIME | 更新时间 |  |  |
|  | is_deleted | TINYINT | 软删除标记 |  |  |
| report（报告表） | report_id | VARCHAR(64) | 报告唯一标识（UUID） | 主键 |  |
|  | patient_id | VARCHAR(64) | 关联患者 ID | 外键 |  |
|  | report_type | VARCHAR(20) | 报告类型（固定「血常规」） |  |  |
|  | test_time | DATETIME | 检测时间 | 索引 |  |
|  | test_hospital | VARCHAR(100) | 检测医院 |  |  |
|  | raw_image_url | VARCHAR(255) | 原始图片 URL |  |  |
|  | is_edited | TINYINT | 是否手动编辑（预留） |  |  |
|  | source | VARCHAR(20) | 来源（预留） |  |  |
|  | create_time | DATETIME | 创建时间 |  |  |
|  | update_time | DATETIME | 更新时间 |  |  |
|  | is_deleted | TINYINT | 软删除标记 |  |  |
| indicator（指标表） | indicator_id | VARCHAR(64) | 指标唯一标识（UUID） | 主键 |  |
|  | report_id | VARCHAR(64) | 关联报告 ID | 外键 |  |
|  | indicator_code | VARCHAR(20) | 指标编码（如 WBC） | 索引 |  |
|  | indicator_name | VARCHAR(50) | 指标名称 |  |  |
|  | test_value | DECIMAL(10,2) | 检测值 |  |  |
|  | reference_min | DECIMAL(10,2) | 参考值下限 |  |  |
|  | reference_max | DECIMAL(10,2) | 参考值上限 |  |  |
|  | unit | VARCHAR(20) | 单位 |  |  |
|  | is_abnormal | TINYINT | 是否异常（0/1） |  |  |
|  | abnormal_level | VARCHAR(10) | 异常等级（Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ） |  |  |
|  | trend | VARCHAR(20) | 趋势标记（预留） |  |  |
|  | remark | VARCHAR(255) | 备注（预留） |  |  |
|  | create_time | DATETIME | 创建时间 |  |  |
| reminder（提醒设置表） | reminder_id | VARCHAR(64) | 提醒唯一标识（UUID） | 主键 |  |
|  | patient_id | VARCHAR(64) | 关联患者 ID | 外键 |  |
|  | reminder_date | DATE | 提醒日期 |  |  |
|  | reminder_time | TIME | 提醒时间 |  |  |
|  | is_enabled | TINYINT | 是否开启（0/1） |  |  |
|  | create_time | DATETIME | 创建时间 |  |  |
|  | update_time | DATETIME | 更新时间 |  |  |
|  | is_deleted | TINYINT | 软删除标记 |  |  |
| reference（分级速查表） | reference_id | VARCHAR(64) | 速查项唯一标识（UUID） | 主键 |  |
|  | indicator_code | VARCHAR(20) | 指标编码 | 索引 |  |
|  | indicator_name | VARCHAR(50) | 指标名称 |  |  |
|  | grade_level | VARCHAR(10) | 分级（Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ） |  |  |
|  | grade_range | VARCHAR(100) | 指标范围 |  |  |
|  | suggestion | TEXT | 处理建议 |  |  |
|  | note | TEXT | 补充说明 |  |  |
|  | create_time | DATETIME | 创建时间 |  |  |

任务 2：初始化分级速查表数据

让 AI 生成 WHO 骨髓抑制分级标准的 SQL 语句，插入到reference表中，作为速查功能的初始数据。

第三阶段：核心功能模块开发（重点，5-7 天完成）

模块 1：登录 / 注册与用户认证（P0）

- 前端页面开发：

  - 用 TRAE 的「表单组件」搭建登录 / 注册页，包含手机号输入框、密码输入框、登录 / 注册按钮

  - 添加手机号格式校验（正则表达式：/^1[3-9]\d{9}$/）、密码长度校验（≥6 位）

  - 固定展示免责声明组件

- 后端逻辑开发：

  - 实现POST /api/auth/register接口：接收手机号和密码，BCrypt 加密后存入user表，返回 token

  - 实现POST /api/auth/login接口：验证手机号和密码，生成 JWT token 返回

  - 实现 JWT 鉴权中间件：所有需要登录的接口校验 token，未登录返回 401

- 交互逻辑：

  - 登录 / 注册成功后，将 token 存入本地存储，跳转至患者档案页

  - 后续所有 API 请求在请求头中携带Authorization: Bearer {token}

模块 2：患者档案与提醒设置（P0）

- 前端页面开发：

  - 患者档案页：姓名输入框、化疗周期数输入框、化疗结束时间日期选择器，「保存」「保存并设置提醒」按钮

  - 提醒设置页：提醒规则说明卡片、日期选择器列表、时间选择器、「开启提醒」开关、「保存提醒」按钮

- 后端逻辑开发：

  - 实现POST /api/patients接口：创建 / 更新患者档案

  - 实现GET /api/patients/{userId}接口：获取患者档案

  - 实现POST /api/reminders接口：保存提醒设置

  - 实现GET /api/reminders/{patientId}接口：获取提醒列表

- 交互逻辑：

  - 点击「保存并设置提醒」跳转至提醒设置页

  - 提醒设置保存后，跳转至病历夹列表页

模块 3：病历夹列表与报告上传 / OCR 识别（P0，核心）

- 前端页面开发：

  - 病历夹列表页：快捷入口栏（「分级速查」「提醒设置」按钮）、患者信息卡片、报告列表（数据列表组件）、右上角「+」按钮

  - 报告上传页：图片上传组件（支持相机 / 相册）、识别结果预览区（表单组件，支持编辑）、「重新上传」「确认归档」按钮

- 后端逻辑开发：

  - 集成阿里云 OCR API：

    - 在 TRAE 的「API 集成」模块中添加阿里云 OCR（「通用文字识别（高级版）」或「医疗检验报告识别」）

    - 配置 AccessKey ID 和 AccessKey Secret（从阿里云控制台获取）

    - 实现POST /api/ocr接口：接收图片文件，调用阿里云 OCR，解析返回的 JSON，提取血常规指标（重点匹配 6 项核心指标：WBC、NEUT#、NEUT%、RBC、HGB、PLT），返回结构化数据

  - 实现POST /api/reports接口：保存报告数据到report表，指标数据保存到indicator表

  - 实现GET /api/reports/{patientId}接口：获取报告列表（按检测时间倒序）

- 交互逻辑：

  - 上传图片后，调用 OCR 接口，将识别结果填充到表单，用户可编辑

  - 点击「确认归档」保存报告，跳转至报告详情页

模块 4：报告详情与异常解读（P0，核心）

- 前端页面开发：

  - 报告详情页：报告基础信息卡片、异常指标分级预警卡片（标签组件展示等级）、肿瘤场景专属解读卡片、完整指标列表（折叠面板）、「查看趋势图」悬浮按钮

  - 每个异常指标旁添加「查看处理建议」链接

- 后端逻辑开发：

  - 实现 WHO 骨髓抑制分级规则：根据指标检测值和参考值，计算异常等级（Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ）

  - 实现GET /api/reports/{id}接口：获取报告详情和指标数据

  - 实现GET /api/interpretations/{id}接口：根据异常等级，从reference表匹配解读内容，返回基础解读和居家建议

- 交互逻辑：

  - 点击「查看处理建议」跳转至分级速查页并自动定位到对应指标

  - 点击「查看趋势图」跳转至趋势图页

模块 5：指标趋势图（P0，核心）

- 前端页面开发：

  - 趋势图页：指标切换栏（标签页组件）、ECharts 折线图组件

  - 折线图配置：横轴为检测时间，纵轴为指标数值，标注参考值上下限（灰色区间），异常点用橙色 / 红色标记

- 后端逻辑开发：

  - 实现GET /api/trends/{patientId}接口：查询患者的所有报告，提取 6 项核心指标的时间序列数据，返回标准化 JSON（包含时间、数值、是否异常）

- 交互逻辑：

  - 点击指标标签切换对应趋势图

  - 点击折线点弹窗展示对应报告信息

模块 6：骨髓抑制分级速查（P1）

- 前端页面开发：

  - 速查页：快速导航栏（6 项核心指标标签）、折叠面板列表（每个指标一个面板，包含分级表格和补充说明）

- 后端逻辑开发：

  - 实现GET /api/references接口：返回所有分级速查数据

- 交互逻辑：

  - 点击导航栏标签自动滚动到对应面板

  - 若从报告详情页跳转而来，自动展开对应指标面板并高亮

第四阶段：测试与调试（2-3 天完成）

- 单元测试：

  - 逐个测试后端 API，确保所有接口能正常返回数据，无报错

  - 测试 OCR 识别准确率：用 5-10 份不同医院的血常规报告测试，确保 6 项核心指标识别准确率≥95%

- 前端联调测试：

  - 在 TRAE 的预览模式中测试所有页面，确保交互流畅、数据正常展示

  - 测试核心流程：登录→创建档案→上传报告→识别→归档→查看解读→查看趋势图

- 微信小程序真机测试：

  - 在 TRAE 中点击「预览小程序」，用微信扫码在真机上测试

  - 重点测试图片上传、相机调用、趋势图渲染、本地存储功能

第五阶段：微信小程序构建与发布（1-2 天完成）

- 构建小程序代码包：

  - 在 TRAE 中点击「发布 - 构建微信小程序」

  - 填入微信小程序 AppID（从微信公众平台获取）

  - 点击「开始构建」，构建完成后下载代码包

- 上传到微信公众平台：

  - 下载并打开微信开发者工具

  - 导入 TRAE 生成的代码包，填入 AppID

  - 在开发者工具中测试无误后，点击「上传」，填写版本号和备注

- 发布体验版：

  - 登录微信公众平台，进入「版本管理」

  - 找到刚上传的开发版本，点击「提交审核」（审核说明标注「内部小范围测试使用」）

  - 审核通过后，点击「发布为体验版」

  - 进入「成员管理 - 体验成员」，添加内部测试用户的微信号，用户即可扫码使用

关键注意事项

- 充分利用 TRAE 的 AI 能力：

  - 遇到任何问题（如代码报错、组件配置、API 集成），直接问 TRAE 的 AI，让它生成解决方案或代码

  - 可以让 AI 自动生成页面代码、后端逻辑、SQL 语句，大幅提高效率

- 合规红线不可碰：

  - 所有涉及解读的页面必须固定展示免责声明

  - 所有文案避免使用「诊疗」「治疗建议」「处方」等词汇

  - 小程序类目选「工具 - 健康工具」，不要选医疗类目

- 扩展性预留：

  - 所有业务逻辑下沉到后端，前端仅负责展示

  - 数据库表结构严格按照预留字段设计

  - API 接口采用 RESTful 规范，方便后续 PC 端调用

- 数据安全：

  - 用户密码必须 BCrypt 加密存储

  - 所有 API 接口（除登录 / 注册）必须校验 JWT token

  - 图片文件存储在 TRAE 的加密对象存储中

开发效率提升技巧

- 先跑通核心流程：优先实现「登录→上传报告→OCR 识别→展示解读→查看趋势图」的核心闭环，再补充辅助功能

- 复用模板组件：TRAE 模板中心的健康工具模板通常已经包含用户认证、数据列表、图表等功能，直接复用后修改细节

- 批量生成代码：让 AI 一次性生成多个相似页面的代码（如报告详情页、患者档案页），再逐个调整

- 提前准备测试数据：提前收集好血常规报告图片、模拟的患者数据，开发过程中随时测试